MANUAL INTERNO DE DESENVOLVIMENTO DO TCC

Análise preditiva de Influenza A no município de São Paulo utilizando inteligência artificial com base em dados epidemiológicos do SIVEP-Gripe (subsistema DATASUS)

Documento de orientação interna para os integrantes do grupo

Carlos Henrique Santana Rodrigues

David Andrew Deziderio Gomes Silva

Marcelo Augusto de Souza

(Nota de sincronização, v2 deste manual: esta lista de integrantes não inclui Henrique Vitale Cassú, presente na folha de rosto do TC2 (TCC C D H M), nem confirma quem é "Parker" na tabela de responsabilidades da Seção 4. Confirmar com a orientadora a composição atual da equipe e sincronizar as duas listas antes da próxima entrega — pendência já registrada na Definição Conceitual do Projeto v11/v12.)

Curso: Ciência da Computação

Instituição: Universidade Paulista - UNIP

Orientadora: Stephany Oliveira

São Paulo, 2026

Nota de Versão — v2 deste manual (27/09/2026)

Sincronizado com o TC2 (TCC C D H M), a Definição Conceitual do Projeto v12 e o Anexo de Qualidade ISO/IEC v4. Principais mudanças em relação à versão anterior deste manual: (1) recorte definido como Influenza A — não "Influenza A e B" nem "H1N1" — no município de São Paulo, nunca "estado" ou "cidade" genérica; (2) granularidade de consulta do dashboard por unidade de notificação (campo NM_UN_INTE), substituindo bairro/subdistrito, que não existe na fonte de dados; (3) Random Forest confirmado como modelo principal, comparado a baseline, SARIMA e Prophet sob validação cronológica (walk-forward) e teste de significância estatística; (4) referência explícita ao Anexo de Qualidade ISO/IEC (25010/25012/25059/27002) como guia normativo da Seção 6.8 (Arquitetura); (5) alerta sobre o descompasso entre o critério de confirmação de Influenza A documentado no TC2 e os campos efetivamente presentes no arquivo de dados consolidado do grupo — ver Seção 6.2 abaixo.

# SUMÁRIO

1. Objetivo e uso do manual

2. Visão geral do projeto

3. Delimitações obrigatórias do projeto

4. Organização da equipe e fluxo de trabalho

5. Padrão obrigatório para execução das tarefas

6. Manual por módulo do projeto

6.1 Levantamento de requisitos

6.2 Coleta e tratamento dos dados

6.3 Banco de dados e DER

6.4 Backend e API REST

6.5 Frontend e dashboard

6.6 Modelo preditivo e inteligência artificial

6.7 Modelagem UML e fluxos

6.8 Arquitetura, nuvem e segurança

6.9 Testes e validação

6.10 Documentação acadêmica e revisão textual

7. Correções da professora convertidas em regras

8. Definition of Done

9. Checklists finais de entrega

10. Anexos: modelos prontos para uso

# 1. Objetivo e uso do manual

Este manual interno tem como finalidade orientar os integrantes do grupo no desenvolvimento do sistema de análise temporal e preditiva de Influenza A no município de São Paulo, com base em dados harmonizados do SINAN (2009–2018) e do SIVEP-Gripe (2019 em diante, com hiato deliberado em 2020–2021). O documento define responsabilidades, padrões técnicos, critérios de qualidade, entregáveis e procedimentos de validação para cada módulo do projeto.

Além disso, este manual incorpora as correções apontadas na avaliação do TC1, com o objetivo de melhorar a delimitação da proposta, a modelagem, a arquitetura, a validação experimental e a documentação final do TCC.

O manual não é voltado ao público externo. Ele deve ser usado como guia de trabalho pela equipe, servindo para padronizar o desenvolvimento e evitar que cada integrante siga um caminho diferente.

| Finalidade do documento |  |
| --- | --- |
| O que este manual responde | O que precisa ser feito? Como deve ser feito? O que deve ser entregue? Como saber se a etapa está correta? |
| Como deve ser usado | Cada integrante deve consultar a seção do módulo sob sua responsabilidade antes de iniciar a tarefa, durante a execução e antes de considerar a atividade concluída. |
| Quando atualizar | Sempre que houver mudança de escopo, tecnologia, estrutura de dados, arquitetura, modelo preditivo, requisito ou orientação da professora. |

# 2. Visão geral do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema web para análise temporal e preditiva de casos de Influenza A (SRAG confirmada) no município de São Paulo, utilizando dados epidemiológicos públicos do SIVEP-Gripe (subsistema DATASUS). A solução deverá coletar, tratar, armazenar, analisar e apresentar dados históricos e estimativas futuras por meio de dashboards interativos.

Visualizar dados históricos de Influenza A.

Filtrar dados por período e por unidade de notificação (campo NM_UN_INTE) dentro do município de São Paulo. Não há filtro por bairro/subdistrito: o SIVEP-Gripe/SINAN não disponibiliza esse campo (decisão registrada na Introdução do TC2 e na Definição Conceitual v12). A modelagem preditiva permanece exclusivamente municipal — o filtro por unidade de notificação vale só para consulta e visualização histórica (RF001).

Organizar os registros em séries temporais.

Gerar previsões com base em dados históricos.

Apresentar resultados em dashboards interativos.

Armazenar os dados em banco relacional PostgreSQL.

Disponibilizar a aplicação em ambiente de nuvem.

Validar o funcionamento com testes e métricas quantitativas.

## Regra de posicionamento do projeto

O sistema deve ser apresentado como um protótipo acadêmico de apoio à visualização, análise exploratória e previsão de dados epidemiológicos. Ele não deve ser descrito como ferramenta oficial de vigilância, substituto de plataformas governamentais ou solução capaz de comprovar melhoria direta em decisões de saúde pública.

Essa regra evita promessas excessivas e responde diretamente ao feedback recebido, que apontou ausência de comprovação sobre impacto real em decisões epidemiológicas.

# 3. Delimitações obrigatórias do projeto

Antes de qualquer implementação, o grupo deve registrar as delimitações abaixo. Essas informações não podem ficar implícitas, pois foram pontos criticados no feedback da professora.

| Delimitações mínimas obrigatórias |  |
| --- | --- |
| Período dos dados | 2009 a 2019 (SINAN, harmonizado) e 2022 até a atualidade (SIVEP-Gripe), com hiato deliberado em 2020–2021. Excluir as oito semanas epidemiológicas mais recentes do treinamento (atraso de notificação). Registrar a data de extração, período inicial, período final, nome do arquivo e fonte original. |
| Granularidade | A série temporal será semanal. |
| Variável-alvo | Quantidade de casos de SRAG confirmados por Influenza A (subtipos identificados e não subtipados em conjunto — "Influenza A ampla"), por semana epidemiológica, no município de São Paulo. Influenza B não é modelada nesta fase (decisão fechada). Atenção: o arquivo de dados consolidado hoje disponível usa apenas o campo de subtipo (PCR_FLUASU) como proxy de confirmação, sem os campos documentados na Tabela 1 do TC2 (CLASSI_FIN, PCR_RESUL, POS_PCRFLU/TP_FLU_PCR, POS_AN_FLU/TP_FLU_AN) — ver Anexo de Qualidade ISO/IEC v4, Seção 3, característica Exatidão, antes de tratar qualquer número como definitivo. |
| Horizonte preditivo | Gerar estimativas para as 6 semanas subsequentes ao período analisado. |
| Baseline | Comparar o modelo preditivo com ao menos um modelo simples de referência, como média móvel, repetição do último valor observado, média do mesmo mês anterior ou ARIMA simples. |
| Critério de sucesso | Registrar MAE, RMSE e acerto direcional; comparar com baseline, SARIMA e Prophet sob validação cronológica (walk-forward); aplicar teste de significância estatística (Diebold-Mariano ou Wilcoxon) e apresentar gráfico de valores reais versus previstos. O resultado precisa ser mensurável, não apenas narrativo. |

## Modelo de registro da base de dados

| Ficha obrigatória de rastreabilidade dos dados |  |
| --- | --- |
| Fonte | DATASUS / SIVEP-Gripe / Base SRAG |
| Período utilizado | Data inicial e data final dos registros considerados |
| Granularidade | Semanal |
| Horizonte de previsão | 6 semanas subsequentes |
| Data de extração | DD/MM/AAAA |
| Arquivo original | Nome do arquivo CSV, DBF ou outro formato utilizado |
| Arquivo tratado | Nome do arquivo final usado para alimentar o banco e o modelo |

# 4. Organização da equipe e fluxo de trabalho

O projeto será desenvolvido de forma incremental, com organização por sprints. Cada sprint deve ter tarefas pequenas, entregáveis claros e revisão ao final. O GitHub deve ser usado como repositório oficial de código e documentação técnica.

| Fluxo de trabalho do grupo |  |
| --- | --- |
| Backlog | Lista de tarefas do projeto, organizadas por prioridade e complexidade. |
| Sprint | Ciclo curto de desenvolvimento com tarefas específicas e entregáveis definidos. |
| Revisão das entregas | Reunião do grupo para verificar o que foi entregue, o que ficou pendente e o que precisa ser corrigido. A Revisão final será feita pelo David Andrew. |
| Controle de versão | Todo código, script, documentação técnica e diagrama final deve ser versionado no GitHub. |
| Evidências | Toda entrega deve ter evidência: print, arquivo, commit, script, teste, tabela, gráfico ou documentação. |

## Sugestão de divisão por responsabilidade

| Área | Responsável principal | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Dados/ETL | Carlos | Coleta, tratamento, padronização, documentação da base, controle de qualidade e geração da série temporal. |
| Banco de dados/Modelagem | Marcelo | DER, schema SQL, relacionamentos, normalização, índices e validação de integridade. |
| Backend | Focal: David / Par: Parker | API REST, rotas, conexão com banco, serviços, logs, tratamento de erros e testes, segurança. |
| Frontend/Dashboard | Focal: Carlos | Interface, filtros, gráficos, cards, responsividade e integração com a API. |
| Modelo preditivo | Focal: David | Baseline, treinamento, comparação de modelos, métricas, gráficos e versionamento. |
| Documentação | Marcelo | Requisitos, UML, DER, arquitetura, fluxos, revisão textual e padronização ABNT. |

# 5. Padrão obrigatório para execução das tarefas

Toda tarefa do projeto deve seguir o mesmo formato. Isso evita entregas incompletas e facilita a revisão entre os integrantes.

| Modelo obrigatório para cada atividade |  |
| --- | --- |
| Nome do módulo | Identificar a parte do projeto: dados, banco, backend, frontend, modelo, nuvem, documentação etc. |
| Objetivo | Explicar o que a tarefa precisa alcançar. |
| Responsável | Nome do integrante responsável pela execução principal. |
| Dependências | Informar o que precisa estar pronto antes dessa tarefa começar. |
| Como fazer | Descrever os passos práticos de execução. |
| Entregáveis | Listar arquivos, diagramas, scripts, telas ou textos que precisam ser entregues. |
| Critérios de aceite | Definir como verificar se a tarefa realmente foi concluída. |
| Erros a evitar | Registrar problemas já apontados pela professora ou riscos técnicos conhecidos. |

# 6. Manual por módulo do projeto

## 6.1 Levantamento de requisitos

| Objetivo | Definir exatamente o que o sistema deve fazer, quais atores interagem com ele, quais entradas serão utilizadas, quais saídas serão geradas e quais critérios serão usados para validar cada funcionalidade. |
| --- | --- |
| Como fazer | 1. Revisar os objetivos específicos do TCC. 2. Separar requisitos funcionais e não funcionais. 3. Criar requisitos com código, nome, descrição, ator, entradas, processamento, saída, pré-condição, pós-condição e critério de aceite. 4. Separar claramente usuário comum, administrador/equipe técnica e DATASUS. 5. Validar se cada requisito pode ser testado. |
| Entregáveis | /docs/requisitos.md /docs/matriz_requisitos.xlsx ou tabela equivalente Diagrama de casos de uso corrigido Descrição textual dos principais casos de uso |
| Critérios de aceite | Cada requisito deve ser claro, testável e rastreável. O caso de uso não deve usar include como sequência de passos, e sim apenas como reutilização funcional real. |
| Erros a evitar | Não misturar usuário comum, equipe técnica e DATASUS como se todos fossem o mesmo tipo de ator. Não criar requisitos genéricos sem critério de aceite. |

## 6.2 Coleta e tratamento dos dados

| Objetivo | Coletar dados epidemiológicos do DATASUS/SIVEP-Gripe, preservar a base bruta, tratar inconsistências e gerar uma base padronizada para análise temporal, banco de dados e modelo preditivo. |
| --- | --- |
| Como fazer | 1. Baixar dados do SIVEP-Gripe/SINAN. 2. Registrar fonte, data de extração e período da base. 3. Converter CSV/DBF para formato manipulável em Python. 4. Padronizar colunas, datas e municípios. 5. Filtrar registros do município de São Paulo (CO_MUN_RES/ID_MN_RESI = 355030), a partir do arquivo estadual do SIVEP-Gripe/SINAN. 6. Filtrar Influenza A confirmada, usando os campos documentados na Tabela 1 do TC2 (CLASSI_FIN, PCR_RESUL, POS_PCRFLU/TP_FLU_PCR, POS_AN_FLU/TP_FLU_AN) — conferir que o arquivo final realmente contém esses campos antes de considerar a base pronta (ver Anexo de Qualidade ISO/IEC v4, Seção 3). 7. Tratar ausentes, inconsistências e duplicidades. 8. Gerar série temporal semanal. 9. Documentar limitações: subnotificação, atraso de notificação, viés e qualidade dos dados públicos. |
| Entregáveis | /data/raw/arquivo_original /data/processed/base_tratada.csv /scripts/etl_coleta.py /scripts/etl_tratamento.py /docs/dicionario_dados.md Relatório de qualidade dos dados |
| Critérios de aceite | Base bruta preservada, base tratada documentada, campos essenciais descritos, duplicidades verificadas, ausentes quantificados e série temporal pronta. |
| Erros a evitar | Não sobrescrever a base original. Não excluir dados sem justificar. Não ignorar problemas de subnotificação, atraso de notificação e qualidade epidemiológica. |

## 6.3 Banco de dados e DER

| Objetivo | Criar uma estrutura relacional em PostgreSQL para armazenar fontes, arquivos, localidades, períodos, registros epidemiológicos, séries temporais, modelos, previsões, métricas e logs. |
| --- | --- |
| Como fazer | 1. Corrigir a modelagem para entregar DER, não apenas MER (inclusive no corpo do texto de apoio, não só no título da seção). 2. Definir PK, FK, cardinalidades, restrições e normalização. 3. Remover ou redesenhar as tabelas bairro, regiao e bairro_predicao — o SIVEP-Gripe/SINAN não disponibiliza campo de bairro. Criar, em substituição, uma tabela para unidade de notificação (campo NM_UN_INTE), usada apenas na consulta/visualização (RF001), nunca na modelagem preditiva. 4. Criar scripts SQL. 5. Criar índices para período, município e unidade de notificação. 6. Validar integridade referencial. 7. Criar dicionário do banco. |
| Entregáveis | /database/schema.sql /database/seed.sql /database/indexes.sql /docs/DER.png /docs/dicionario_banco.md |
| Critérios de aceite | Todas as tabelas com PK, relacionamentos com FK, DER legível, cardinalidades explicadas, normalização justificada e consultas principais funcionando. |
| Erros a evitar | Não entregar MER no lugar de DER. Não deixar cardinalidades sem explicação. Não misturar tabelas, classes e componentes de arquitetura no mesmo diagrama. |

## 6.4 Backend e API REST

| Objetivo | Criar uma API REST em FastAPI para conectar frontend, banco de dados e modelos preditivos, retornando dados em JSON e tratando filtros, erros e solicitações de previsão. |
| --- | --- |
| Como fazer | 1. Estruturar projeto com routes, services, repositories, models e schemas. 2. Criar endpoints para dados, séries temporais, previsões, métricas e status. 3. Validar parâmetros de entrada. 4. Implementar tratamento de erros. 5. Registrar logs. 6. Documentar via Swagger/OpenAPI. 7. Testar com Postman/Insomnia e Pytest. |
| Entregáveis | /backend/app/main.py /backend/app/routes /backend/app/services /backend/app/repositories /backend/tests Coleção Postman/Insomnia Documentação da API |
| Critérios de aceite | Endpoints principais respondendo, filtros funcionando, retorno JSON padronizado, erros tratados, testes mínimos executados e documentação acessível. |
| Erros a evitar | Não deixar endpoint retornando dados fixos quando a API já deve usar banco. Não expor credenciais no código. Não ignorar logs e tratamento de exceções. |

## 6.5 Frontend e dashboard

| Objetivo | Criar a interface web em Next.js para apresentar dados históricos e preditivos por meio de filtros, cards, gráficos e tabelas compreensíveis. |
| --- | --- |
| Como fazer | 1. Criar tela principal do dashboard. 2. Implementar filtros por período e por unidade de notificação (NM_UN_INTE) dentro do município de São Paulo — sem filtro por bairro/região, que não existe na fonte de dados. 3. Criar cards de indicadores. 4. Criar gráficos de linha, barras e comparação real versus previsto. 5. Integrar com a API. 6. Tratar loading e falha de requisição. 7. Validar responsividade. |
| Entregáveis | /frontend/src/components /frontend/src/services /frontend/src/pages ou /app Prints das telas Documentação breve de uso do dashboard |
| Critérios de aceite | Dashboard consumindo API real, filtros atualizando gráficos, previsões separadas de dados reais, interface responsiva e mensagens de erro adequadas. |
| Erros a evitar | Não usar apenas dados mockados na versão final. Não misturar visualmente previsão com dado real. Não deixar gráficos sem título, período ou legenda. |

## 6.6 Modelo preditivo e inteligência artificial

| Objetivo | Treinar, validar e comparar o modelo preditivo principal (Random Forest, com engenharia de atributos temporais) para estimar casos de Influenza A no município de São Paulo nas 6 semanas seguintes, usando séries históricas harmonizadas e métricas quantitativas. |
| --- | --- |
| Como fazer | 1. Carregar série temporal tratada. 2. Separar treino e teste por validação cronológica (walk-forward), nunca aleatória. 3. Criar baseline ingênuo (média móvel ou último valor observado). 4. Treinar o Random Forest com engenharia de atributos temporais (defasagens, médias móveis, indicadores de sazonalidade). 5. Comparar com SARIMA e Prophet sob o mesmo protocolo de validação. 6. Calcular MAE, RMSE, MAPE (com ressalva em semanas de zero casos) e acerto direcional. 7. Aplicar teste de significância estatística (Diebold-Mariano; Wilcoxon como alternativa não paramétrica). 8. Gerar gráfico real versus previsto. 9. Registrar métricas no banco. 10. Salvar versão do modelo (nome de arquivo versionado + registro da versão ativa). 11. Documentar limitações. |
| Entregáveis | /models/modelo_v1.joblib ou equivalente /notebooks/experimentos_modelos.ipynb /scripts/train_model.py Tabela de métricas Gráfico real x previsto Relatório de comparação com baseline |
| Critérios de aceite | Modelo comparado com baseline/SARIMA/Prophet sob o mesmo protocolo; MAE, RMSE, MAPE e acerto direcional calculados; teste de significância estatística aplicado; resultados documentados; versão salva e limitações descritas. |
| Erros a evitar | Não apresentar o modelo como comprovadamente superior sem comparação. Não usar apenas narrativa. Não ignorar baseline, subnotificação, sazonalidade e atraso de notificação. |

## 6.7 Modelagem UML e fluxos

| Objetivo | Corrigir e padronizar os diagramas do projeto, garantindo que cada diagrama represente corretamente sua finalidade. |
| --- | --- |
| Como fazer | 1. Corrigir casos de uso. 2. Separar domínio, services e controllers no diagrama de classes. 3. Criar DER legível. 4. Criar diagrama de arquitetura. 5. Criar diagrama de sequência. 6. Simplificar fluxograma. 7. Explicar cada diagrama no texto. |
| Entregáveis | /docs/casos_uso.png /docs/diagrama_classes.png /docs/DER.png /docs/arquitetura.png /docs/sequencia_dashboard.png /docs/sequencia_previsao.png /docs/fluxograma_simplificado.png |
| Critérios de aceite | Diagramas legíveis, semanticamente corretos, explicados no texto e compatíveis entre si. |
| Erros a evitar | Não usar include como sequência. Não misturar classe, banco e arquitetura no mesmo nível. Não entregar fluxograma denso com elementos de classe dentro. |

## 6.8 Arquitetura, nuvem e segurança

| Objetivo | Detalhar a comunicação entre Next.js, FastAPI, PostgreSQL/RDS, EC2, S3 e modelos Python, incluindo segurança, logs, backup, monitoramento e custos — seguindo o Anexo de Qualidade ISO/IEC (v4: ISO/IEC 25010, 25012, 25059 e 27002) como referência normativa para esta seção. |
| --- | --- |
| Como fazer | 1. Descrever frontend, backend, banco, arquivos, modelo e nuvem. 2. Definir variáveis de ambiente. 3. Documentar CORS, controle de acesso administrativo e proteção de credenciais. 4. Planejar logs da API e logs de processamento. 5. Descrever backup do RDS e arquivos no S3. 6. Definir versionamento do modelo. 7. Registrar custos estimados e limites do ambiente acadêmico. 8. Descrever CI/CD de forma simples, se houver. |
| Entregáveis | /docs/arquitetura.png /docs/arquitetura_descricao.md /docs/plano_nuvem.md /docs/plano_seguranca.md Arquivo .env.example sem credenciais reais Anexo de Qualidade ISO/IEC (citado ou incorporado à Seção 4.9 do TC2) |
| Critérios de aceite | Arquitetura documentada, credenciais fora do GitHub, fluxo de dados claro, logs previstos, backup descrito e limites de custo explicados. |
| Erros a evitar | Não tratar nuvem apenas como hospedagem genérica. Não expor credenciais. Não omitir segurança, logs, backup, monitoramento, custos e fallback. |

## 6.9 Testes e validação

| Objetivo | Comprovar que dados, banco, API, dashboard, modelo e nuvem funcionam de forma correta e mensurável. |
| --- | --- |
| Como fazer | 1. Validar dados: ausentes, duplicados, período e localidades. 2. Validar banco: PK, FK, índices e consultas. 3. Validar API: endpoints, filtros, erros e tempo de resposta. 4. Validar dashboard: filtros, gráficos, responsividade e falha da API. 5. Validar modelo: treino/teste, baseline, MAE, RMSE e MAPE. 6. Validar nuvem: frontend acessando API, API acessando banco e arquivos no S3. |
| Entregáveis | /tests Relatório de validação Prints do Postman/Insomnia Prints do dashboard Tabela de métricas Logs de execução |
| Critérios de aceite | Cada validação deve ter evidência. Resultados esperados devem ser transformados em KPIs objetivos. |
| Erros a evitar | Não dizer apenas que o sistema foi testado. É necessário mostrar evidências, métricas e critérios objetivos de aprovação. |

## 6.10 Documentação acadêmica e revisão textual

| Objetivo | Garantir que o TCC tenha redação técnica, formatação consistente, referências padronizadas e linguagem adequada ao nível acadêmico. |
| --- | --- |
| Como fazer | 1. Revisar introdução, justificativa, objetivos, referencial, metodologia, modelagem, arquitetura e resultados. 2. Reduzir linguagem genérica e excesso de futuro. 3. Remover promessas não comprovadas. 4. Corrigir termos técnicos. 5. Padronizar sumário, referências, listas e figuras. 6. Registrar uso de ferramentas de IA, se exigido pela instituição. |
| Entregáveis | Arquivo final revisado Lista de correções aplicadas Referências padronizadas Sumário atualizado Figuras e quadros revisados |
| Critérios de aceite | Texto claro, específico, mensurável e coerente com o sistema desenvolvido. Formatação uniforme e referências no padrão exigido. |
| Erros a evitar | Não usar termos incorretos como Próximo JavaScript, Pós-Ingres, munícios, régios ou Desenhar Oceano Índico. Não deixar aparência de texto genérico. |

# 7. Correções da professora convertidas em regras

As observações da professora devem ser tratadas como regras obrigatórias para a continuidade do projeto. A tabela abaixo transforma cada problema apontado em uma ação prática e uma evidência esperada.

| Problema apontado | Regra prática | Evidência esperada |
| --- | --- | --- |
| Problema pouco delimitado | Definir período, granularidade, variável-alvo, horizonte preditivo, baseline e critério de sucesso. | Ficha de delimitação preenchida e citada na metodologia. |
| Justificativa com promessas excessivas | Descrever o sistema como protótipo acadêmico de apoio à visualização e análise exploratória. | Texto revisado sem promessas de impacto em saúde pública sem comprovação. |
| Objetivos sem métricas claras | Associar cada objetivo específico a entregável, métrica ou evidência. | Tabela objetivo x entregável x validação. |
| Referencial muito descritivo | Comparar criticamente ARIMA, SARIMA, Prophet, LSTM, Random Forest, XGBoost e baseline. | Subseção de comparação de modelos preditivos. |
| Falta discutir qualidade dos dados | Incluir subnotificação, atraso de notificação, sazonalidade, viés e incompletude dos dados públicos. | Subseção sobre limitações dos dados DATASUS/SIVEP-Gripe. |
| Casos de uso com include excessivo | Usar include apenas quando houver reutilização funcional real. | Diagrama de casos de uso corrigido e explicado. |
| Diagrama de classes híbrido | Separar entidades de domínio, services e controllers. | Novo diagrama de classes com camadas claras. |
| MER entregue no lugar de DER | Produzir DER legível com PK, FK, cardinalidade, restrições e integridade. | DER em alta resolução com explicação textual. |
| Ausência de diagrama de sequência | Criar sequência para consulta do dashboard, geração de previsão e atualização de dados. | Diagramas de sequência incluídos na modelagem. |
| Fluxograma denso | Simplificar o fluxo e retirar elementos que pertencem a classes ou arquitetura. | Fluxograma funcional simplificado. |
| Arquitetura superficial | Detalhar segurança, autenticação/autorização, logs, backup, cache, fallback, CI/CD, custos e escalabilidade. | Seção de arquitetura expandida. |
| Resultados esperados vagos | Criar KPIs para dados, API, dashboard, modelo e nuvem. | Tabela de KPIs e critérios de aceite. |
| Escopo preditivo alto demais | Apresentar limitações e validar como protótipo acadêmico, não como sistema epidemiológico oficial. | Seção de viabilidade e limitações. |
| Problemas de redação | Revisar gramática, termos técnicos e excesso de futuro. | Checklist textual aplicado antes da entrega. |
| Formatação inconsistente | Padronizar sumário, referências, listas, quadros e figuras. | Arquivo final com formatação uniforme. |

## 7.1 Pendências técnicas identificadas na revisão de apoio (novo, v2)

Diferente da Seção 7 acima (regras derivadas do feedback formal da professora), os itens abaixo vêm da revisão cruzada entre o TC2, a Definição Conceitual do Projeto (v12) e o Anexo de Qualidade ISO/IEC (v4). Tratar como backlog técnico interno, não como correção já cobrada pela banca.

Propagar a decisão de NM_UN_INTE (hoje só na Introdução do TC2) para RF001, RF002, RF004, Etapas do Projeto (4.6.2 a 4.6.5), Documentação da Arquitetura (4.9.1/4.9.2) e o esquema de banco de dados (4.9.3) — remover ou redesenhar bairro/regiao/bairro_predicao.

Verificar se o arquivo de dados consolidado (Dados_consolidados_e_padronizados_2009_a_2019_e_2022_a_2026.csv) precisa ser re-extraído com os campos de confirmação documentados na Tabela 1 do TC2 (CLASSI_FIN, PCR_RESUL, POS_PCRFLU, TP_FLU_PCR, POS_AN_FLU, TP_FLU_AN) — hoje o arquivo só tem PCR_FLUASU, com codificação antiga presente até em 2022–2026.

Corrigir os três resíduos de "estado de São Paulo" ainda presentes no TC2 (fim da Seção 3.1, apresentação da Tabela 1 em 3.3, fechamento da Seção 4.3) para "município de São Paulo".

Atualizar as remissões internas de RF003 ("3.4.3") e RF004 ("etapa 3.4.8") para a numeração vigente do TC2 (4.6.3 e 4.6.8).

Corrigir "MER" para "DER" no corpo da Seção 4.6.3 do TC2, e revisar o parágrafo de apoio da Seção 4.8.4 (nomes de tabela em camelCase que não existem no esquema real).

Confirmar com a orientadora a composição atual da equipe e sincronizar a lista de integrantes deste manual com a folha de rosto do TC2 (ver nota na capa deste documento).

# 8. Definition of Done

Uma tarefa só pode ser considerada concluída quando todos os itens abaixo forem atendidos.

Foi implementada.

Foi testada.

Foi documentada.

Foi revisada por outro integrante.

Está no GitHub.

Possui evidência de funcionamento.

Não contradiz o escopo do TCC.

Não ignora nenhuma correção da professora.

Possui entregável claramente identificado.

Pode ser apresentada e defendida oralmente pelo responsável.

# 9. Checklists finais de entrega

Antes de qualquer entrega para a professora ou para revisão do grupo, aplicar os checklists abaixo.

## 9.1 Checklist geral do projeto

[ ] O problema foi delimitado com período, granularidade, variável-alvo e horizonte?

[ ] Existe baseline definido?

[ ] Existem critérios de sucesso e métricas?

[ ] Os objetivos específicos têm entregáveis ou validações claras?

[ ] A justificativa evita promessas exageradas?

[ ] O referencial compara modelos preditivos?

[ ] O texto discute subnotificação, atraso, sazonalidade e viés?

[ ] O DER foi entregue e explicado?

[ ] As cardinalidades estão visíveis e descritas?

[ ] O diagrama de sequência foi criado?

[ ] O diagrama de classes separa domínio, services e controllers?

[ ] A arquitetura trata segurança, logs, backup, cache, CI/CD, custos e escalabilidade?

[ ] Os resultados esperados possuem KPIs?

[ ] O texto foi revisado gramaticalmente?

[ ] Sumário e referências seguem a mesma formatação?

[ ] A decisão de NM_UN_INTE está propagada em RF001–RF004, Etapas do Projeto, Documentação da Arquitetura e no esquema do banco de dados (sem bairro/regiao/bairro_predicao)?

[ ] O critério de confirmação de Influenza A documentado bate com os campos realmente presentes no arquivo de dados usado?

[ ] Os resíduos de "estado de São Paulo" foram corrigidos para "município de São Paulo"?

[ ] As remissões internas de capítulo (numeração) foram conferidas após qualquer renumeração do TC2?

## 9.2 KPIs sugeridos

| Indicadores objetivos de validação |  |
| --- | --- |
| Dados | Base tratada sem duplicidades identificadas; campos essenciais analisados; série temporal gerada para o período definido. |
| API | Endpoints principais com resposta em até 2 segundos em ambiente de teste; JSON padronizado; tratamento de erro para parâmetros inválidos. |
| Dashboard | Filtros funcionando para período, região, município e tipo de Influenza; gráficos atualizados dinamicamente; interface responsiva. |
| Modelo | Comparação obrigatória com baseline; cálculo de MAE, RMSE e MAPE; gráfico real x previsto; registro das métricas no banco. |
| Nuvem | API publicada em EC2; banco hospedado em RDS; arquivos armazenados em S3; variáveis sensíveis fora do código. |

# 10. Anexos: modelos prontos para uso

## 10.1 Modelo de requisito

| Template de requisito funcional |  |
| --- | --- |
| Código | RF001 |
| Nome | Visualizar dashboard epidemiológico |
| Descrição | O sistema deve permitir que o usuário visualize dados históricos de Influenza A no município de São Paulo. |
| Ator | Usuário comum |
| Entradas | Período e unidade de notificação (NM_UN_INTE). |
| Processamento | Consultar a API, aplicar filtros e retornar dados agregados. |
| Saídas | Gráficos, cards e tabelas com os dados filtrados. |
| Critério de aceite | O dashboard deve carregar dados reais do banco e atualizar os gráficos após a aplicação dos filtros. |

## 10.2 Modelo de registro de experimento preditivo

| Template de experimento de modelo |  |
| --- | --- |
| Nome do experimento | Ex.: Comparação baseline x ARIMA x Random Forest |
| Período de treino | Informar datas |
| Período de teste | Informar datas |
| Granularidade | Mensal ou semanal |
| Variável-alvo | Casos de Influenza A (SRAG confirmada) no município de São Paulo |
| Baseline utilizado | Média móvel, último valor observado ou outro |
| Modelo testado | Random Forest (modelo principal); SARIMA e Prophet (comparadores); XGBoost registrado como extensão futura. |
| Métricas | MAE, RMSE, MAPE |
| Resultado | Informar se o modelo superou ou não o baseline |
| Limitações | Dados faltantes, baixa quantidade de amostras, ruído, subnotificação, atraso de notificação etc. |

## 10.3 Modelo de revisão textual

| Checklist de revisão textual |  |
| --- | --- |
| Linguagem | Evitar promessas absolutas e termos genéricos. |
| Tempo verbal | Reduzir excesso de futuro e usar linguagem objetiva. |
| Termos técnicos | Usar Next.js, PostgreSQL, draw.io, município de São Paulo, unidade de notificação (NM_UN_INTE), Random Forest, SIVEP-Gripe. |
| Coerência | Conferir se metodologia, modelagem, arquitetura e resultados falam do mesmo sistema. |
| Formatação | Padronizar sumário, listas, figuras, quadros, referências e espaçamento. |
| Evidências | Toda afirmação de resultado deve ter métrica, print, teste, tabela ou gráfico. |

# Documentos utilizados como base interna

TCC - C D H M (TC2).docx.

Definição Conceitual do Projeto v12.

Anexo — Qualidade ISO/IEC 25000 (SQuaRE) e ISO/IEC 27002 v4.

Feedback de Entrega Final de TC1 - Carlos Rodrigues.pdf.

Observação: este manual é um documento de organização interna do grupo. Ele não substitui o TCC final, mas orienta a execução técnica, documental e metodológica do projeto.